## Slide 1
智云科技有限公司
人工智能研发部 - 2026年3月第一周工作周报
报告日期: 2026-03-08

## Slide 2
📊 本周概览
47
代码提交
23
Bug 修复
5
功能完成
87.5%
测试覆盖率
🏆 关键成果
🎉 推理性能提升 15%，达到业界领先水平
🏆 获得 3 项技术专利申请受理

## Slide 3
👥 团队成员
张
张明
技术总监
李
李华
高级工程师
王
王芳
算法工程师
赵
赵强
前端工程师

## Slide 4
✅ 本周完成事项
完成 Mini-Agent 2.0 核心架构设计
100%
负责人: 张明 | 优先级: 高
优化大模型推理性能
100%
负责人: 王芳 | 优先级: 高
实现多轮对话记忆系统
100%
负责人: 李华 | 优先级: 中
完成用户界面重构
100%
负责人: 赵强 | 优先级: 中
编写 API 文档和测试用例
100%
负责人: 李华 | 优先级: 低

## Slide 5
📅 下周计划
1. 完成知识库系统集成测试
📅 2026-03-12
负责人: 王芳
2. 发布 Mini-Agent 2.0 Beta 版本
📅 2026-03-14
负责人: 张明
3. 开展用户培训和文档编写
📅 2026-03-15
负责人: 李华
4. 性能压测和优化
📅 2026-03-15
负责人: 全体

## Slide 6
感谢观看
Thank You
智云科技有限公司
本报告由 Mini-Agent 自动生成 | 2026-03-08